# Du Ký của con & hai hành trình

Kế hoạch phát triển phần Du Ký, quiz vùng miền và tủ tem · chốt 22 quyết định · cập nhật 29/09/2026

# 0. Tóm tắt

- Một câu để trình bày sản phẩm: "Đọc sổ của Bà để hiểu, viết sổ của mình để mặc."

- Hai cuốn sổ nằm cạnh nhau trên bàn may. Sổ của Bà là hành trình học (bản đồ, nhật ký vùng, Mặc, thử đồ). Sổ Du Ký là hành trình mặc (Sắp đi, Đã mặc, tem, chia sẻ).

- Mỗi trang Du Ký là một lần mặc, có hai trạng thái: "Sắp đi" (đã có dự định) và "Đã mặc" (đã có ảnh thật). Đây là vòng "thử ảo → mặc thật" mà MVP phải chứng minh.

- Tủ tem ba bước cho mỗi vùng: đã đến (đọc nhật ký) → đã hiểu (trả lời "Bà hỏi con") → đã mặc (ảnh mặc thật).

- Riêng tư mặc định: mọi thứ lưu trên máy. Link chia sẻ từng trang và đăng nhập qua email đều là tùy chọn, làm sau cùng.

- Thứ tự: P0 xong trước 04/10 (để kịp quay video 08/10), P1 trước feature freeze 07/10, P2 nếu còn thời gian.

# 1. Các quyết định đã chốt

| # | Câu hỏi | Chốt |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Du Ký là gì | Cuốn sổ thứ hai của chính người dùng, đặt cạnh sổ của Bà |
| Q2 | Một trang chứa gì | Một lần mặc: 1–3 ảnh, áo, dịp, ngày, nơi, một dòng tự viết, thẻ văn hóa, tem |
| Q3 | Lưu và chia sẻ | Trên máy là mặc định; tự bấm thì trang đó lên Supabase thành link công khai |
| Q4 | Thời gian | Lõi khoảng 2 ngày, mở rộng sau |
| Q5 | Tính năng thêm | Chuẩn bị đi sự kiện · tủ tem vùng miền · ghi chú của Tèo trên mỗi trang |
| Q6 | Sổ nằm ở đâu | Máy tính: hai cuốn sổ trên bàn may, lật trang. Điện thoại: cuộn dọc |
| Q7 | Trang được tạo thế nào | Hai trạng thái Sắp đi / Đã mặc; tạo từ lưu thử đồ, "Tôi sắp tham gia sự kiện", "+ Trang mới" |
| Q8 | Tem đã mặc | Tem đậm chỉ khi có ảnh mặc thật; chỉ có ảnh AI thì tem mờ "đã thử" |
| Q9 | Bìa sổ | Tự đặt tên, chọn màu; chỉ lưu trên máy, không bao giờ lên link chia sẻ |
| Q10 | Xuất ảnh | Khổ 4:5; ảnh AI luôn mang nhãn "Ảnh minh họa AI" in đè |
| Q11 | Dữ liệu cũ | Tự chuyển sang sổ mới; "Trang của con" thành lối vào Du Ký |
| Q12 | Đăng nhập | Không bắt buộc; chỉ để đồng bộ sổ giữa các máy; làm sau lõi |
| Q13 | Cấu trúc app | Hai hành trình: học (sổ Bà) và mặc (sổ Du Ký) |
| Q14 | Quiz vùng miền | Trang "Bà hỏi con" 3 câu ở cuối mỗi vùng, trả lời xong được tem "đã hiểu" |
| Q15 | Đo trước và sau | Câu đoán nhanh khi vừa vào vùng (trước) · "Bà hỏi con" (sau) |
| Q16 | Tủ tem | Mỗi vùng 3 tem: đã đến · đã hiểu · đã mặc; bản đồ nhỏ ở trang đầu Du Ký |
| Q17 | Trang "Sắp đi" | Ngày, dịp, nơi · look · checklist phần phải giữ · dự báo thời tiết · nơi thuê/may · nút "đã mặc" |
| Q18 | Link chia sẻ hiện gì | Ảnh, áo, dịp, tháng/năm, dòng tự viết, thẻ văn hóa, tem; không tên, không ngày giờ hay nơi chính xác; có nút gỡ link |
| Q19 | Cách đăng nhập | Link đăng nhập qua email (Supabase magic link) |
| Q20 | Câu hỏi "Bà hỏi con" | Nhóm soạn trong regions/<id>.json (mục check); bản nháp do Claude viết, người duyệt kiểm tra |
| Q21 | Tài liệu | Plan này + ticket GitHub theo P0/P1/P2 |
| Q22 | Cỡ sổ | Nút −, +, "Vừa màn hình" (70–100%), nhớ trên máy, áp dụng cả hai sổ; mặc định khoảng 86% |

# 2. Hai hành trình

|  | Hành trình của Bà (hiểu) | Hành trình của con (mặc) |
| --- | --- | --- |
| Cuốn sổ | Sổ của Bà (bìa chàm, title-page) | Du Ký của con (bìa tự đặt tên, chọn màu) |
| Các bước | Bản đồ → Đến → Nhìn quanh → Sống → Mặc → Bà hỏi con → Trang của con | Sắp đi → Đã mặc → Tem → Xuất ảnh / Link chia sẻ |
| Tem | Đã đến, đã hiểu | Đã mặc |
| Đo lường (#4) | Câu đoán trước khi đọc, "Bà hỏi con" sau khi đọc | Tỉ lệ trang "Sắp đi" chuyển thành "Đã mặc" |

Hai chỗ nối: (1) nút "Lưu vào Du Ký" sau khi thử đồ tạo trang "Sắp đi"; (2) "Trang của con" ở cuối mỗi vùng trong sổ Bà hiện trang Du Ký mới nhất của vùng đó và nút "Mở Du Ký của con →".

# 3. Sổ Du Ký

## 3.1 Trang đầu: tủ tem

- Bản đồ nhỏ (dùng lại VietnamMap) với 5 vùng; mỗi vùng mở có 3 ô tem: đã đến · đã hiểu · đã mặc. Vùng khóa hiện "chờ cộng đồng cùng viết".

- Tem "đã mặc" chỉ đậm khi vùng có ít nhất một trang có ảnh mặc thật; chỉ có ảnh AI thì tem mờ "đã thử".

## 3.2 Một trang "lần mặc"

| Phần | Sắp đi | Đã mặc |
| --- | --- | --- |
| Tiêu đề | Dịp + nơi (ví dụ "Tết ở chùa Trấn Quốc") | Như trên |
| Ảnh | Ảnh thử đồ AI (nếu có), có nhãn "Ảnh minh họa AI" | Thêm 1–2 ảnh mặc thật (dấu "Đã mặc thật") |
| Look | Áo, màu, phụ kiện, trạng thái Compass | Như trên |
| Checklist "nhớ giữ" | Các vùng keep của áo | – |
| Thời tiết | Dự báo đúng ngày (≤ 16 ngày), mẹo mặc cho mát | – |
| Nơi thuê/may | Từ shops.json | – |
| Dòng tự viết | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
| Ghi chú của Tèo | Một dữ kiện có nguồn của áo (lấy từ facts, không cần AI) | Như trên |
| Tem | – | Tem vùng (đậm nếu có ảnh thật) |

## 3.3 Giao diện

- Máy tính: bàn may có hai cuốn sổ; menu "Du Ký của tôi" mở bàn với sổ Du Ký ở giữa, sổ Bà gấp ở góc. Dùng lại hiệu ứng mở bìa và lật trang.

- Điện thoại: trang cuộn dọc, cùng giấy, chữ viết tay và tem.

- Chỉnh cỡ sổ: nút −, +, "Vừa màn hình" ở góc bàn; bước 10%, từ 70% tới 100% chiều cao khả dụng; nhớ trên máy; phím Ctrl/Cmd +/−. Mặc định nâng lên khoảng 86%.

# 4. Dữ liệu (lưu trên máy)

// localStorage "vpdk-duky-v2"

{

"cover": { "name": "Du Ký của Lan", "color": "#7a2e2e" },     // chỉ trên máy

"pages": [{

"id": "uuid", "status": "planned" | "worn",

"region_id": "hue", "garment_id": "ao-dai", "occasion_id": "tet-chua",

"look": { ...Selection }, "compass_state": "fit",

"date": "2026-02-17", "place": "Chùa Thiên Mụ",

"photos": [{ "kind": "ai" | "real", "src": "data:…", "sample": false }],

"note": "Lần đầu mặc áo dài đi chùa.",

"share": { "id": "…", "delete_key": "…" } | null,

"created_at": "…", "worn_at": "…" | null

}]

}

// tem: "vpdk-stamps" (đã đến), "vpdk-understood" (đã hiểu); "đã mặc" tính từ pages

Chuyển dữ liệu cũ một lần: "du-ky-cua-toi" (ảnh AI → trang planned, ảnh thật → trang worn) và "vpdk-own-pages" (dòng tự viết) → pages. Giữ bản cũ cho tới khi chuyển thành công.

# 5. Quiz vùng miền

- Câu đoán trước (pre): 1 câu hiện ngay khi bấm vào vùng, trước khi đọc nhật ký. Ví dụ Nam Bộ: "Con đoán xem vì sao áo bà ba lại ngắn và tay rộng?"

- "Bà hỏi con" (post): 3 câu ở cuối hành trình vùng, trước "Trang của con": khí hậu → áo, lễ hội, phần phải giữ. Trả lời xong được tem "đã hiểu".

- Dữ liệu: regions/<id>.json thêm mục "check": { "pre": {…}, "post": [3 câu] }, mỗi câu có choices, answer, explain, sources, verified. Backend kiểm tra như các phần khác.

- Đo lường: gửi quiz_answer với phase pre/post và region_id (endpoint /events đã có ở PR #15).

# 6. Link chia sẻ và đăng nhập (P2)

- Link chia sẻ: bảng share_pages và bucket ảnh trên Supabase; backend nhận trang đã lược thông tin (không tên, không ngày giờ hay nơi chính xác), trả về id công khai và delete_key giữ trên máy. Ảnh mặc thật cần xác nhận thêm một lần. Trang công khai /du-ky/p/<id> chỉ đọc; nút "Gỡ link" xóa hẳn.

- Đăng nhập (không bắt buộc): Supabase magic link qua email (đã có Supabase SSR ở PR #1). Chỉ dùng để đồng bộ sổ giữa các máy; không đăng nhập thì mọi thứ vẫn chạy.

# 7. Việc cần làm (ticket GitHub)

| Ticket | Ưu tiên | Hạn | Việc |
| --- | --- | --- | --- |
| #19 | P0 | 02/10 | Sổ Du Ký của con trên bàn may (hai cuốn sổ) và bìa tự đặt tên |
| #20 | P0 | 03/10 | Trang "lần mặc" với hai trạng thái Sắp đi / Đã mặc, và chuyển dữ liệu cũ |
| #21 | P0 | 04/10 | Xuất trang Du Ký thành ảnh 4:5 |
| #22 | P0 | 02/10 | Chỉnh cỡ cuốn sổ (−, +, Vừa màn hình) cho cả hai sổ |
| #23 | P1 | 05/10 | Quiz vùng miền: câu đoán trước và trang "Bà hỏi con" |
| #24 | P1 | 05/10 | Tủ tem ba bước (đã đến · đã hiểu · đã mặc) ở trang đầu Du Ký |
| #25 | P1 | 06/10 | Trang "Sắp đi": checklist phần phải giữ, dự báo thời tiết, nơi thuê/may |
| #26 | P1 | 06/10 | Ghi chú của Tèo trên mỗi trang Du Ký |
| #27 | P2 | 07/10 | Link chia sẻ công khai cho một trang Du Ký (có gỡ link) |
| #28 | P2 | 07/10 | Đăng nhập không bắt buộc bằng link email để đồng bộ Du Ký giữa các máy |

## #19 · Sổ Du Ký của con trên bàn may (hai cuốn sổ) và bìa tự đặt tên (P0, hạn 02/10)

Menu "Du Ký của tôi" mở bàn may với sổ Du Ký ở giữa, sổ Bà gấp ở góc (máy tính, dùng lại hiệu ứng mở bìa, lật trang); điện thoại là trang cuộn dọc. Bìa tự đặt tên và chọn màu, chỉ lưu trên máy.

☐  Máy tính: hai cuốn sổ trên bàn; mở bìa và lật trang như sổ Bà.

☐  Điện thoại (< 760px): trang cuộn dọc, cùng phong cách giấy.

☐  Đặt tên và màu bìa; lưu localStorage; không bao giờ gửi lên máy chủ.

☐  Chạy tốt khi sổ còn trống (hướng dẫn tạo trang đầu tiên).

## #20 · Trang "lần mặc" với hai trạng thái Sắp đi / Đã mặc, và chuyển dữ liệu cũ (P0, hạn 03/10)

Mỗi trang là một lần mặc (1–3 ảnh, áo, dịp, ngày, nơi, dòng tự viết, thẻ văn hóa). Tạo từ: lưu sau thử đồ (Sắp đi), "Tôi sắp tham gia sự kiện" (Sắp đi), "+ Trang mới" (Đã mặc). Thêm ảnh thật thì Sắp đi → Đã mặc. Tự chuyển dữ liệu du-ky-cua-toi và vpdk-own-pages.

☐  Schema vpdk-duky-v2 trong frontend/src/lib; đọc/ghi an toàn khi localStorage bị chặn.

☐  Ba lối tạo trang hoạt động; trang Sắp đi chuyển thành Đã mặc khi thêm ảnh thật.

☐  Dữ liệu cũ được chuyển một lần, không mất ảnh; "Trang của con" trong sổ Bà hiện trang mới nhất của vùng + nút "Mở Du Ký của con →".

☐  Ảnh AI luôn có nhãn "Ảnh minh họa AI"; ảnh mẫu có nhãn "Ảnh mẫu tạo sẵn".

## #21 · Xuất trang Du Ký thành ảnh 4:5 (P0, hạn 04/10)

Nút "Xuất ảnh" chụp trang (ảnh, dòng tự viết, thẻ văn hóa, tem, ghi chú của Tèo) thành PNG 4:5 (1080×1350). Nhãn "Ảnh minh họa AI" in đè trên ảnh AI.

☐  PNG đúng 1080×1350, chữ rõ trên điện thoại.

☐  Không có tên bìa sổ trong ảnh xuất nếu người dùng không chọn hiện.

☐  Thử trên laptop và điện thoại.

## #22 · Chỉnh cỡ cuốn sổ (−, +, Vừa màn hình) cho cả hai sổ (P0, hạn 02/10)

Nút −, +, "Vừa màn hình" ở góc bàn may; bước 10%, từ 70% tới 100% chiều cao khả dụng; không bao giờ tràn màn hình và luôn chừa chỗ cho nút lật trang; nhớ trên máy; phím Ctrl/Cmd +/− khi đang mở sổ. Nâng cỡ mặc định lên khoảng 86%.

☐  Áp dụng cho sổ Bà và sổ Du Ký, cả lúc gấp và lúc mở.

☐  Cỡ được nhớ sau khi tải lại trang.

☐  Không hiện trên điện thoại.

☐  Hiệu ứng mở bìa và bàn giao sang sổ thật vẫn không chớp ở mọi cỡ.

## #23 · Quiz vùng miền: câu đoán trước và trang "Bà hỏi con" (P1, hạn 05/10)

1 câu đoán khi vừa vào vùng (pre) và 3 câu "Bà hỏi con" ở cuối hành trình vùng (post), soạn trong regions/<id>.json mục check, có nguồn và verified. Trả lời xong "Bà hỏi con" được tem "đã hiểu". Gửi quiz_answer (pre/post, region_id).

☐  Schema check + kiểm tra nội dung trong backend; bản nháp câu hỏi cho 3 vùng mở, chờ người duyệt.

☐  Câu pre hiện trước nhật ký, không chặn người đọc (có "Bỏ qua").

☐  Trang "Bà hỏi con" nằm trước "Trang của con"; tem "đã hiểu" được lưu.

☐  event_stats tách số liệu theo vùng.

## #24 · Tủ tem ba bước (đã đến · đã hiểu · đã mặc) ở trang đầu Du Ký (P1, hạn 05/10)

Bản đồ nhỏ với 3 ô tem cho mỗi vùng mở; vùng khóa hiện "chờ cộng đồng cùng viết". Tem đã mặc đậm khi có ảnh mặc thật, mờ "đã thử" khi chỉ có ảnh AI.

☐  Gom tem "đã đến" có sẵn, tem "đã hiểu" từ D5, tem "đã mặc" từ D2.

☐  Hiển thị đúng khi chưa có tem nào.

## #25 · Trang "Sắp đi": checklist phần phải giữ, dự báo thời tiết, nơi thuê/may (P1, hạn 06/10)

Trang Sắp đi hiện ngày, dịp, nơi, look, checklist vùng keep của áo, dự báo thời tiết đúng ngày (Open-Meteo, ≤ 16 ngày; xa hơn ghi "sẽ có khi gần ngày") kèm mẹo trời nóng, nơi thuê/may, nút "Mình đã mặc rồi, dán ảnh".

☐  Backend: /weather/{region}?date=YYYY-MM-DD trả dự báo ngày đó (có test).

☐  Checklist lấy từ zones; nơi thuê/may từ /shops.

☐  Nút chuyển sang Đã mặc hoạt động.

## #26 · Ghi chú của Tèo trên mỗi trang Du Ký (P1, hạn 06/10)

Mỗi trang có một giấy nhớ của Tèo: một dữ kiện có nguồn của áo, lấy từ facts (không cần AI), đổi theo trang để không lặp.

☐  Chỉ dùng dữ kiện có nguồn; hiện tiêu đề nguồn.

☐  Có trong ảnh xuất 4:5.

## #27 · Link chia sẻ công khai cho một trang Du Ký (có gỡ link) (P2, hạn 07/10)

Người dùng tự bấm "Tạo link" cho một trang: backend lưu bản đã lược (không tên, không ngày giờ hay nơi chính xác) lên Supabase (bảng + bucket ảnh), trả id công khai và delete_key giữ trên máy. Ảnh mặc thật phải xác nhận thêm. Trang /du-ky/p/<id> chỉ đọc; "Gỡ link" xóa hẳn.

☐  SQL bảng + policy trong backend/supabase/.

☐  Không lưu tên bìa, ngày giờ hay nơi chính xác (có test).

☐  Gỡ link xóa cả bản ghi và ảnh.

☐  Giới hạn kích thước ảnh và tần suất tạo link.

## #28 · Đăng nhập không bắt buộc bằng link email để đồng bộ Du Ký giữa các máy (P2, hạn 07/10)

Supabase magic link (đã có Supabase SSR). Không đăng nhập thì mọi thứ vẫn chạy như cũ; đăng nhập thì có nút "Lưu sổ lên mây" và tải sổ về máy khác.

☐  Giám khảo không cần đăng nhập để xem mọi tính năng.

☐  RLS: mỗi người chỉ đọc/ghi sổ của mình.

☐  Có nút xóa dữ liệu trên mây.

# 8. Bước tiếp theo

Sau khi plan này được duyệt: chỉnh kỹ nội dung từng phần (lời trên các trang Du Ký, câu hỏi "Bà hỏi con" cho 3 vùng, ghi chú của Tèo), rồi làm theo thứ tự P0 → P1 → P2.